Informe Final del Proyecto

MemorialConnect

05/12/2025

Versión: 1.2

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1 Información General	2

Sección 2 Lista de Verificación de Aceptación Final	3

Funcionalidades entregadas:	3

Pruebas implementadas:	3

Sección 3 Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	4

Sección 4 Recursos	5

Sección 5 Lecciones Aprendidas	5

Sección 6 Planes Post-Implantación	5

Sección 7 No Conformidades Abiertas	6

Sección 8 Conclusiones Finales	7

# Introducción

- El presente Informe Final de Proyecto tiene como propósito documentar el cierre formal del desarrollo de MemorialConnect, una plataforma web SaaS orientada a cementerios, funerarias, proveedores y familias, con el objetivo de digitalizar la gestión funeraria y la administración de memoriales digitales.

- Este informe sintetiza los resultados alcanzados, detalla la aceptación final del cliente, registra los artefactos entregados, las lecciones aprendidas, los recursos utilizados y las no conformidades pendientes, según los estándares IEEE 830, ISO 9000 y las buenas prácticas PMI®.

- El cierre formal del proyecto autoriza la liberación de recursos, el almacenamiento de artefactos, la evaluación del cumplimiento de requisitos y la planificación de actividades posteriores a la implementación.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

El uso de este informe, que se encarga de la aceptación final del producto/servicio, asume que los representantes de los clientes han aprobado previamente que el producto/servicio está listo para ser puesto en producción al haber firmado la aceptación previa a implantar.

El uso de este informe de cierre del proyecto asume que la información del proyecto ha sido analizada y revisada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los representantes de los clientes deben utilizar esta información durante el cierre del proyecto.

La información utilizada para elaborar el informe debe mantenerse en una ubicación separada y ser utilizada como entrada para la revisión de fin de fase del cierre del proyecto.

El uso del informe de cierre de proyecto asume que existe un proceso de gestión de no conformidades. Las no conformidades abiertas documentadas como parte del cierre del proyecto son gestionadas, controladas, y cerradas basadas en éste proceso.

# Sección 1	Información General

Nombre del Proyecto: “MemorialConnect”.
 Tipo de Plataforma: SaaS (Software as a Service).
 Objetivo Principal:
 Diseñar e implementar una plataforma integral que permita digitalizar la gestión administrativa de cementerios, memoriales digitales, marketplace funerario y coordinación con funerarias y proveedores, asegurando accesibilidad, trazabilidad y eficiencia operativa.

Objetivos Específicos:

- Digitalizar procesos manuales actuales (registro de sepulturas, difuntos, mantenciones y servicios).

- Ofrecer un portal conmemorativo para familias mediante memoriales digitales.

- Integrar un marketplace de productos y servicios funerarios mediante Flow.

- Incorporar geolocalización, código QR en lápidas y administración de grupos familiares.

- Garantizar la privacidad, seguridad y cumplimiento legal (Ley 19.628).

- Facilitar la interoperabilidad mediante API REST para futuras integraciones con CRM/ERP.

Tecnologías utilizadas:

- Frontend: React + TailwindCSS

- Backend: Django + Django REST Framework

- Base de Datos: MySQL

- Hosting: Servidor Local

- Pasarela de pago: Flow

- Seguridad: JWT + Log de auditoría

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

Luego de realizar pruebas funcionales, validaciones con usuario final y pruebas de aceptación, el cliente declara conformidad con las funcionalidades comprometidas, dentro del alcance del proyecto, incluyendo:

### 2.1 Funcionalidades entregadas

- Gestión administrativa completa de cementerios (parques, sectores, subsectores, sepulturas).

- Registro de difuntos y memoriales digitales.

- Mapa interactivo georreferenciado.

- Marketplace habilitado según plan de suscripción.

- Integración con Flow para pagos digitales.

- Panel administrativo para cementerios, funerarias y proveedores asociados.

- Gestión de grupos familiares y privacidad del memorial.

- Generación de invitaciones digitales.

- Autenticación JWT, FMA y recuperación de contraseña.

- Agenda de visitas, recordatorios y obituario.

- Auditoría de actividades y registro histórico.

- Copias de seguridad automáticas (configuración base).

### 2.2 Pruebas implementadas

- Pruebas de estrés.

- Pruebas de integración.

- Pruebas de flujo.

- Pruebas de funcionalidad.

- Pruebas no funcionales.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución. | Finalizado |
| Carta Gantt. | Finalizado |
| Diccionario de Datos. | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software. | Finalizado |
| Modelo de Datos E-R. | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional. | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso. | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido. | Finalizado |
| Mockups del Sistema. | Finalizado |
| Matriz EDT . | Finalizado |
| Matriz RACI . | Finalizado |
| Planilla de requerimientos. | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema). | Finalizado |
| Matriz de pruebas base de datos. | Finalizado |
| Plan de pruebas. | Finalizado |
| Verificación de alcances. | Finalizado |
| Manual de usuario. | Finalizado |
| Informe de cierre. | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Durante el desarrollo y posterior soporte en marcha blanca se contará con:

- 1 Jefe de Proyecto
1 Analista Senior
1 Engineer Full Stack
1 Tester QA

Además, se considera un contrato de soporte con SLA definidos para contingencias y mantenimiento correctivo/evolutivo.

Costo total del proyecto:
 $16.250.000 CLP (según planificación presentada)

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

- La integración entre Django REST, React y sistemas externos como Api Flow permitió fortalecer conocimientos en APIs, seguridad y manejo de transacciones críticas.

- El uso de geolocalización y QR para memoriales aportó una mirada innovadora al proyecto, orientada a experiencias modernas del usuario.

- La gestión de requisitos extensos en un sistema SaaS multi-tenant demandó una mayor formalidad y control documental, experiencia valiosa adquirida durante el proyecto.

- Se comprobó la necesidad de procesos de pruebas tempranas debido al alto nivel de sensibilidad del usuario final en el rubro funerario.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Plan Post-Implementación:

- Monitoreo continuo del rendimiento del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas por usuarios durante el periodo.

- Ajustes en la base de datos y validaciones del ciclo de vida de datos.

- Evaluación de carga y análisis de logs.

- Propuesta formal de nuevas funcionalidades (roadmap).

- Integración de Aplicación móvil.

- Soporte en servidor (Firebase).

- Seguridad HTTPS para servidores en línea.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

No se presentan muchas inconformidades, sin embargo, cabe mencionar que hay algunos elementos que son dignos de mención, puesto que su no implementación en el proyecto constituye una inconformidad, siendo estas:

- Aplicación móvil: en un principio se propuso integrar una aplicación móvil, la cual permitiría una mayor comodidad al usar MemorialConnect en dispositivos móviles, sin embargo, no se pudo implementar de mejor forma en el plazo establecido para el lanzamiento del sistema, no obstante, se espera implementarlo a futuro.

- Servidor Firebase: Se planeaba lanzar el proyecto en un servidor Firebase, para mayor fluidez del sistema, finalmente se decidió usar servidor local para el lanzamiento inicial del sistema.

# Sección 8 Conclusiones Finales

- El proyecto MemorialConnect se considera exitoso y cumple con los objetivos funcionales, técnicos y administrativos establecidos en la planificación inicial. A lo largo del desarrollo se logró diseñar e implementar una plataforma robusta, escalable y orientada al modelo SaaS, capaz de digitalizar procesos críticos del rubro funerario y de entregar una experiencia moderna tanto para los cementerios como para las familias y proveedores asociados.

- El resultado obtenido representa un avance significativo para la gestión tradicional del sector, integrando en una sola solución procesos que anteriormente se realizaban de manera fragmentada o manual. MemorialConnect no solo permite mejorar la administración operativa de cementerios, sino que también aporta un valor emocional y social a través de la creación de memoriales digitales, permitiendo a las familias mantener la memoria de sus seres queridos en un entorno seguro, accesible y respetuoso.

- Desde el punto de vista técnico, el proyecto demostró la capacidad del equipo para integrar tecnologías actuales como Node.js , Express.js, Angular, PostgreSQL y Flow, logrando una arquitectura moderna con estándares de seguridad, modularidad y mantenibilidad. Asimismo, se establecieron bases sólidas para la futura escalabilidad del sistema, incluyendo la posibilidad de sumar nuevas funcionalidades, proveedores de pago adicionales e integración con sistemas externos.

- En términos de gestión, la coordinación del equipo permitió cumplir con los plazos, entregar correctamente los artefactos documentales y mantener una comunicación clara con los usuarios clave. El proceso de pruebas y la validación del cliente reforzaron la calidad del producto entregado y permitieron asegurar que las funcionalidades principales operan según lo definido en la especificación de requisitos.

- Si bien quedaron algunas no conformidades de carácter evolutivo, estas no afectan la operación central del sistema y se encuentran planificadas para su resolución en el ciclo de soporte post-implantación. Con ello, la plataforma queda completamente funcional y lista para ser utilizada en un entorno real, iniciando un periodo de marcha blanca que permitirá realizar ajustes finos de rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

- En conclusión, MemorialConnect se implementa como una solución innovadora y de alto valor para el sector funerario, contribuyendo a la transformación digital de un rubro que históricamente ha carecido de herramientas modernas. El equipo considera que este proyecto no sólo cumple con los requerimientos solicitados, sino que además deja una base sólida para futuras mejoras y expansiones, consolidándose como un aporte real y significativo tanto desde la perspectiva técnica como humana.