Plan de Pruebas

Portafolio de Título

“Memorial Connect”

Fecha:04/12/2025

Tabla de contenido

1) Requisitos Funcionales	4

2) Requisitos No Funcionales del Producto	5

3) Interfaces	5

Pruebas Unitarias	7

Pruebas de Integración (API / Servicios)	7

Pruebas de Sistema / End-to-End (E2E)	8

Pruebas de Aceptación (UAT)	8

Pruebas de Regresión	8

Pruebas de Humo	8

Pruebas de Rendimiento / Carga / Stress	8

Pruebas de Seguridad	9

Pruebas de Compatibilidad / Portabilidad	9

Pruebas de Backup y Recuperación	9

Pruebas Exploratorias	9

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04-12-2025 | Comienzo del llenado del documento | Ariel Saavedra Sebastian Henriquez |
| 1.1 | 05-12-2025 | Continuación del llenado del documento | Ariel Saavedra |
| 1.2 | 05-12-2025 | Revisión de documento | Pedro Madrid |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 701V |
| Proyecto (Nombre) | MemorialConnect |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 09/12/2025 |
| Caso N° | 1 |
| Patrocinador principal | Eduardo Ortega |
| Docente | Fabian Saldaño |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.575.005-1 | Sebastian Henriquez | seb.henriquez@duocuc.cl |
| 18.065.922-6 | Pedro Madrid | p.madrid@duocuc.cl |
| 21.336.770-6 | Carlos Pardo | car.pardo@duocuc.cl |
| 21.335.462-0 | Ariel Saavedra | arie.saavedra@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

Este plan de pruebas tiene como objetivo emplear estrategias de calidad de software, con el fin de comprobar el estado del sistema y verificar si las funcionalidades y diseño cumplen con los requisitos preestablecidos, esto con el fin de asegurar la calidad del producto antes de su presentación al cliente y lanzamiento al mercado.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El presente plan de pruebas comprende la validación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema MemorialConnect, garantizando el correcto funcionamiento de los módulos principales y el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. Se incluyen las pruebas relacionadas con: ### 1) Requisitos Funcionales Las pruebas abarcarán todos los requisitos funcionales definidos, incluyendo: - Marketplace y contratación de servicios. - Integración de pagos mediante Flow. - Lectura de códigos QR para acceso a memoriales. - Generación de invitaciones digitales. - Gestión de galerías (fotos y videos). - Testimonios y libro de condolencias. - Publicación de obituarios. - Mapa interactivo de sepulturas. - Autenticación, registro y recuperación de contraseña. - Registro y digitalización de cementerios, sepulturas, sectores y subsectores. - Gestión de mantenimientos, reservas y agenda de visitas. - Dashboard y métricas. - Panel administrativo, gestión de roles y permisos. - Notificaciones, auditorías y copias de seguridad. - Grupos familiares y configuración de privacidad. ### 2) Requisitos No Funcionales del Producto El alcance incluye pruebas de: - Rendimiento: Tiempos de respuesta, concurrencia y desempeño general. - Seguridad: Validación de HTTPS, JWT, MFA y auditoría. - Usabilidad: Facilidad de uso, claridad visual y accesibilidad básica. - Disponibilidad: Validación de uptime y comportamiento ante fallas. - Compatibilidad/Portabilidad: Navegadores soportados y diseño responsive. - Mantenibilidad: Cumplimiento de prácticas mínimas verificables por QA. - Calidad funcional: Integridad de datos, cobertura de pruebas unitarias, cumplimiento del 95% de requisitos. ### 3) Interfaces - Interfaz web responsive. - Compatibilidad con PC, notebooks, tablets y smartphones. - Verificación de integración con APIs (Flow, Backend MemorialConnect). Validación básica de interacción con MySQL.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Analista Senior | - Implementar las funcionalidades basadas en los requisitos del ERS. - Ejecutar pruebas unitarias y corregir defectos identificados durante el testing. - Apoyar en la identificación de causas raíz de fallos. - Mantener el versionamiento de código y entregar builds funcionales al equipo QA. - Documentar flujos técnicos cuando se requiera para el análisis del Analista Senior. - Realizar ajustes y refactorizaciones según necesidades detectadas en las pruebas. | Muy Alta Es la figura clave de control de calidad, el cual garantiza que todos los requisitos del ERS estén adecuadamente cubiertos y validados, también determina si el producto está listo para pasar a producción. |
| Developer | - Analizar los requisitos funcionales y no funcionales para definir el enfoque de pruebas. - Elaborar casos de prueba, matriz de trazabilidad y criterios de aceptación. - Coordinar y supervisar la ejecución de pruebas del equipo QA. - Validar la calidad de las funcionalidades entregadas por desarrollo. - Gestionar defectos en conjunto con los desarrolladores. - Generar reportes de avance, métricas y resultados de testing. - Verificar el cumplimiento de estándares de calidad y normativas descritas en documento ERS. | Media - Alta Es el responsable del desarrollo del sistema, implementar soluciones confiables y estables para permitir un proceso de pruebas efectivo. Su rapidez y precisión al corregir defectos afecta directamente los tiempos del proyecto. |
| Jefe de proyecto | - Definir el alcance global del proyecto y validar el plan de pruebas. - Supervisar plazos, recursos y entregables del proceso de testing. - Autorizar el inicio y cierre de las fases de pruebas. - Gestionar riesgos, cambios y decisiones clave durante el ciclo de vida del proyecto. - Coordinar comunicación entre desarrollo, QA, clientes y stakeholders. - Aprobar defectos críticos y priorizar correcciones. | Alta Es el responsable de asegurar que las pruebas están alineadas con los objetivos del proyecto, que los recursos estén disponibles y que los tiempos se cumplan. Su aprobación habilita el paso entre fases y evita desviaciones. |
| QA | - Definir y velar por el cumplimiento de estándares de calidad. - Supervisar la correcta ejecución del proceso de pruebas. - Revisar y validar los artefactos de prueba (casos, evidencias, reportes). - Asegurar que las pruebas cumplen metodologías, criterios y buenas prácticas. - Monitorear métricas de calidad y defectos. | Muy Alta Asegurar que la calidad del proceso de pruebas sea consistente, confiable y alineada a las políticas y estándares del proyecto, garantizando que el producto cumpla los niveles esperados antes de su liberación. |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Pruebas de funcionalidad: Se testean las funcionalidades del sistema, procurando que el sistema actúe de manera fluida y con precisión, abarcando todos los requisitos funcionales establecidos en la planificación del proyecto. Pruebas de estrés: Se intentará sobrecargar el sistema de datos con “Inyecciones SQL” con el fin de comprobar la resiliencia del sistema en períodos de alta demanda. Pruebas no funcionales: Se verificará el diseño del sistema para verificar que cumple con los colores de la empresa.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Las estrategias y técnicas de pruebas que se deben desarrollar para el proyecto son: Estrategia con un enfoque híbrido, es decir, basado en riesgos, en donde se priorizan flujos críticos como los pagos, la autenticación, mapas, reservas, etc. Tipos de pruebas: ### Pruebas Unitarias Qué: Verificar funciones/métodos del backend y componentes frontend. Por qué: Detectar errores en la lógica antes de integrar. Técnicas: Tests basados en casos límite, equivalence partitioning para entradas válidas/inválidas. Herramientas ejemplo: Jest, pytest / JUnit (backend). Responsable: QA ### Pruebas de Integración (API / Servicios) Qué: Validar contrato API Backend ↔ Frontend, y Backend ↔ Flow (pasarela). Por qué: Asegurar que las integraciones devuelven datos esperados y manejen errores. Técnicas: Pruebas de contrato (schema validation), pruebas de casos positivos/negativos, chaos tests simples (simular fallos de API). Herramientas ejemplo: Postman, pytest + requests. Responsable: QA, Developer. ### Pruebas de Sistema / End-to-End (E2E) Qué: Flujos completos: registro → login → búsqueda de sepultura → visualizar memorial → Ingreso marketplace →Selección de productos y servicios → pago → confirmación. Por qué: Validar comportamiento integrado desde la vista del usuario. Técnicas: Casos de uso críticos, tablas de decisión para combinaciones de permisos y privacidad. Herramientas: Cypress. Responsable: QA. ### Pruebas de Aceptación (UAT) Qué: Validar requisitos de negocio (ODS: 95% cumplimiento, casos de aceptación del ERS). Por qué: Qué stakeholders (cementerios/funerarias) acepten entrega. Técnicas: Scripts de aceptación definidos por criterios de aceptación, checklist por historia de usuario. Responsable: Analista Senior (R), Jefe de Proyecto (A). ### Pruebas de Regresión Qué: Ejecutar suite automatizada tras cada build relevante. Por qué: Prevenir re-introducción de errores. Técnicas: Selección de tests por impacto (smoke + regresión completa en release). Responsable: QA. ### Pruebas de Humo Qué: Verificación rápida post-deploy (login, páginas críticas). Por qué: Validar build antes de pruebas más profundas. Responsable:QA. ### Pruebas de Rendimiento / Carga / Stress Qué: Validar requisitos de concurrencia (200 concurrentes), tiempos de respuesta (<=3s), pagos (<10s). Por qué: Asegurar la experiencia y la tolerancia del sistema bajo carga. Técnicas: Pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de soak (larga duración). Herramientas: JMeter. Responsable:QA. ### Pruebas de Seguridad Qué: Validar JWT, MFA, control de accesos, protección contra inyección y CSRF. Por qué: Proteger datos sensibles (memoriales, pagos, datos del difunto, familiares, proveedores). Técnicas: Pruebas manuales (testing básico). Herramientas: OWASP ZAP, scanners SAST/DAST. Responsable: QA. Pruebas de Usabilidad / Accesibilidad Qué: Validar interfaz legible, botones destacados, navegación, experiencia web, accesibilidad básica. Por qué: Cumplimiento de requerimientos de UI y facilitar uso a personas mayores. Técnicas: Pruebas con checklist WCAG básico, pruebas exploratorias con usuarios representativos (si es posible). Herramientas: Lighthouse, axe-core. Responsable:QA. ### Pruebas de Compatibilidad / Portabilidad Qué: Navegadores Chrome/Firefox/Edge últimas 2 versiones; dispositivos: PC, tablets, smartphones. Por qué: Garantizar soporte cross-browser y responsive. Técnicas: Matrix de dispositivos + pairwise testing para combinaciones de SO/navegador/resolución. Herramientas: BrowserStack / Sauce Labs (si está disponible) o entornos locales. Responsable: Analista Senior (R), Developer (C). ### Pruebas de Backup y Recuperación Qué: Validar copias automáticas diarias y recuperación en 5 horas. Por qué: Cumplir disponibilidad y RTO establecidos. Técnicas: Restore test (recuperación desde backup). Responsable: Developer. ### Pruebas Exploratorias Qué: Sesiones enfocadas en áreas de alto riesgo (pagos, privacidad, gestión de sepulturas). Por qué: Encontrar defectos que no se capturan en scripts. Técnicas: Charters por módulo, sesión time-boxed. Responsable: QA. Las actividades a desarrolladas durante el proyecto corresponden a: - Planificación de pruebas. - Diseño de casos de prueba. - Preparación de ambientes. - Ejecuciones manuales. - Pruebas de rendimiento. - Pruebas de aceptación del usuario (UAT). - Cierre de pruebas.

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

Actividades: Analizar sistema para crear casos de prueba, documentando el registro de casos y su clasificación en planilla Excel. Creación de documento de plan de pruebas detallando proceso de calidad de software y actividades, herramientas y tipos de pruebas a implementar. Registro de defectos con clasificación de los mismos según importancia e impacto para su reporte y posterior solución. Responsables: Casos de prueba: Ariel Saavedra Y Sebastián Henriquez Plan de pruebas: Ariel Saavedra y Sebastián Henriquez Matriz de control de cambios: Todos los integrantes Registro de defectos: Todos los integrantes Artefactos: Casos de prueba, Plan de pruebas, Planilla de Requerimientos, MockUps, Casos de uso, Informe ERS, Informe DAS.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

A continuación se describen los ciclos de prueba planificados para el proyecto incluyendo actividades, objetivos, responsables y artefactos generados en cada uno. Ciclo 1: Pruebas unitarias. Validación inicial realizada por el equipo de desarrollo para asegurar que cada componente individual funciona de manera correcta antes de integrar. Las principales actividades correspondientes a este ciclo son: - Implementación de tests unitarios. - Validación de métodos, endpoints y componentes UI. - Verificación de reglas de negocio internas. - Corrección de errores detectados por DEV. Responsables: Developer: Responsable Analista: Consultado Jefe de Proyecto: Informado QA: Informado y responsable Artefactos generados: - Reporte de pruebas unitarias. - Evidencias de ejecución térmica. - Registro de defectos tempranos (si aplica) Ciclo 2: Pruebas de integración. Validación conjunta entre módulos Frontend-Backend y Backend-Flow para asegurar correcta comunicación entre componentes. Las principales actividades correspondientes a este ciclo son: - Validación consumo APIs. - Pruebas de integración con Flow (sandbox). - Validación de flujos de datos entre BD - API - Front. - Registro y seguimiento de defectos. Responsables: Developer: Responsable Analista: Soporte y verificación. Jefe de Proyecto: Informado QA: Soporte en ejecución y verificación Artefactos generados: - Casos de prueba de integración. - Registro de defectos. - Evidencias técnicas de API y flujos. Ciclo 3: Pruebas Funcionales Validación de todos los requisitos funcionales del ERS a nivel de comportamiento del sistema. Las principales actividades correspondientes a este ciclo son: - Ejecución de casos de prueba funcionales. - Validación de criterios de aceptación. - Pruebas de búsqueda, galerías, mapa, QR y memoriales. - Verificación de datos de prueba y escenarios límite. Responsables: Analista: Responsable (co-responsable) Developer: Apoyo Técnico. Jefe de Proyecto: Informado QA: Responsable Artefactos generados: - Evidencias funcionales. - Registro de defectos funcionales. - Informe de avance de pruebas. Ciclo 4: Pruebas de Regresión Validación posterior a correcciones para asegurar que nuevas entregas no afecten funcionalidad ya validada. Las principales actividades correspondientes a este ciclo son: - Re-ejecución de casos afectados por correcciones. - Validación del flujo completo del sistema. - Pruebas de humo tras cada despliegue. - Revisión de defectos reabiertos. Responsables: Analista: Responsable conjunto. Developer: Apoyo y corrección. Jefe de Proyecto: Informado. QA: Responsable. Artefactos generados: - Reporte de regresión - Evidencias actualizadas. - Actualización del registro de defectos. Ciclo 5: Pruebas no Funcionales. Validación de requerimientos no funcionales: rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad. Las principales actividades correspondientes a este ciclo son: - Pruebas de carga y tiempos de respuesta. - Validación de seguridad básica: roles, control de acceso. - Pruebas de compatibilidad (navegadores) - Análisis de estabilidad. Responsables: Analista: Responsable conjunto e interpretación de resultados. Developer: Consultado. Jefe de Proyecto: Informado. QA: Responsable Artefactos generados: - Reporte de rendimiento. - Hallazgos de seguridad. - Informe de compatibilidad. - Evidencias. Ciclo 6: Pruebas de Aceptación del usuario. Validación final del sistema por parte de los stakeholders para aprobar su liberación. Las principales actividades correspondientes a este ciclo son: - Ejecución de scripts UAT. - Validación de flujos de negocio reales. - Verificación del comportamiento general del marketplace. - Aprobación o rechazo de funcionalidades críticas. Responsables: Jefe de Proyecto: Responsable de la aprobación final. Analista: Soporte técnico y ejecución UAT. Developer: Corrección de observaciones. QA: Soporte en ejecución y registro de observaciones. Artefactos generados: - Informe UAT - Listado de observaciones. - Acta de aprobación Ciclo 7: Cierre de pruebas. Consolidación final de resultados y verificación de criterios de cierre. Las principales actividades realizadas en este ciclo son: - Validación del cumplimiento del 100% de los casos ejecutados. - Revisión del estado de defectos. - Preparación del informe final. - Documentación del margen de tolerancia permitido. - Cierre formal del proceso. Responsables: Analista: Responsable en conjunto. Jefe de Proyecto: Aprueba. Developer: Consultado. QA: Responsable. Artefactos generados: - Informe final de pruebas. - Defectos pendientes autorizados. - Evidencias globales de ejecución.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Adjuntar carta Gantt Carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico | Integración con flow |
| Crítico | Mapa interactivo |
| Crítico | Seguridad de datos |
| Medio | Digitalización de cementerios |
| Medio | Adopción de proveedores |
| Medio | Cambio de requisitos |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de pruebas | Documento que define el alcance, estrategia, roles, cronograma y criterios de aceptación del proceso de pruebas. |
| Casos de prueba | Documentos que detallan los pasos, datos de prueba, precondiciones y resultados esperados para validar cada requisito. |
| Matriz de trazabilidad | Documento que relaciona cada requisito del sistema con sus correspondientes casos de prueba, asegurando cobertura total. |
| Evidencias de ejecución | Capturas, registros, logs o videos que muestran los resultados reales obtenidos durante la ejecución de pruebas. |
| Registro de defectos | Lista administrada de incidentes detectados, clasificando severidad, prioridad, estado y responsable de resolución |
| Informe de Avance de pruebas | Documento periódico que resume el progreso de las pruebas: casos ejecutados, resultados, defectos y riesgos. |
| Informe Final de resultados | Documento que consolida los resultados finales, métricas, defectos pendientes y recomendación para liberación del sistema. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Para dar por finalizado el proceso de pruebas, se deben cumplir las siguientes condiciones, considerando además el margen de tolerancia permitido respecto a defectos remanentes. Cobertura de Pruebas: - Se debe haber ejecutado el 100% de los casos de prueba planificados. - La cobertura de requisitos debe ser igual o superior al 95% según la matriz de trazabilidad. - Todas las funcionalidades críticas deben haber sido validadas. Estado de defectos: - No deben existir defectos críticos - No deben existir defectos de alta severidad sin corrección o sin plan de mitigación aprobado. - Los defectos de severidad media o baja pueden permanecer abiertos solo si no afectan operaciones esenciales y además están documentados, están aprobados por el jefe de proyecto y analista senior y también no impactan los criterios de aceptación del ERS. Margen de tolerancia de defectos: Se acepta la presencia de defectos menores siempre que cumplan con las siguientes condiciones: - Hasta un 5% del total de casos de prueba puede presentar defectos no bloqueadores. - Defectos estéticos, de texto o de bajo impacto funcional pueden quedar pendientes con compromiso de corrección en versiones futuras. - No se permite la acumulación de defectos que comprometan la seguridad, la integridad de los datos y los procesos de negocio esenciales. Validación de Correcciones: - Todas las correcciones entregadas por el equipo de desarrollo deben tener pruebas de regresión satisfactorias. - Todo caso de prueba que haya fallado debe tener captura de evidencia de su corrección. Aprobaciones Formales: El cierre del proceso de pruebas debe ser aprobado por: - Analista Senior -> Válida completitud y calidad de pruebas. - Developer -> Confirma aplicación de correcciones técnicas. - Jefe de Proyecto -> Autoriza el cierre formal y avance a producción. Entregables para el Cierre: Para autorizar el término del proceso de pruebas, se deben entregar: - Informe final de resultados. - Listado de defectos abiertos justificados. - Evidencias de ejecución. - Estrategia de seguimiento para defectos post-implementación (si aplica).